**INFORMACIJA APIE VALSTYBINIO ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2014–2020 M.**

**PRIEMONIŲ VYKDYMĄ 2018 METAIS**

**KĖDAINIŲ RAJONO SAV.**

| **Priemonės Nr.** | **Priemonės pavadinimas** | **Įvykdymo terminas** | **Priemonės vykdymo aprašymas** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4.1. | Pastatyti nustatytais atstumais reikiamą kiekį antrinių žaliavų surinkimo konteinerių arba taikyti kitas antrinių žaliavų surinkimo priemones | 2014-2017 m. | 2018 m. pradėtas įgyvendinti projektas „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Kėdainių rajono savivaldybėje“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą. Projekto metu bus naujai suprojektuota ir įrengta 2 požeminės, 37 pusiau požeminės konteinerių aikštelės. Taip pat bus pastatyta daugiau kaip 500 naujų antžeminių konteinerių jau įrengtose 100-e aikštelių. |
| 2.4.2. | Didinti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių skaičių arba taikyti kitas atliekų surinkimo priemones | 2014-2020 m. | Kėdainių mieste veikia 1 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė, kurioje patogu pristatyti atliekas. Didinti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių skaičių nėra poreikio. |
| 2.4.3. | Regioniniuose ir savivaldybių atliekų tvarkymo planuose numatyti ir taikyti buityje susidarančių pavojingųjų ir tekstilės atliekų surinkimo priemones, taip pat ir surinkimą apvažiuojant | 2014-2020 m. | Kėdainių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plane 2014-2020 m. yra numatytos priemonės vykdyti buityje susidarančių pavojingų atliekų, didelių gabaritų atliekų surinkimas apvažiavimo būdu (ne mažiau kaip 2 kartus per metus). |
| 3.1.1. | Visiems atliekų turėtojams teikti viešąją komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą, atitinkančią minimalius kokybės reikalavimus, kuriuos nustato Aplinkos ministerija | 2014-2020 m. | Kėdainių rajone viešoji komunalinių atliekų tvarkymo paslauga 2018 m. buvo užtikrinta 100 proc. gyventojų. |