**INFORMACIJA APIE VALSTYBINIO ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2014–2020 M.**

**PRIEMONIŲ VYKDYMĄ 2019 METAIS**

**UKMERGĖS RAJONO SAV.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uždaviniai** | **Priemonės pavadinimas** | **Informacija apie priemonių vykdymą** |
| 2.3. sukurti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo pajėgumus | 2.3.1. gyventojams ar kitiems asmenims (pavyzdžiui, gėlių parduotuvėms, kapinėms ir kita), kurių atliekų tvarkymą organizuoja savivaldybės, užtikrinti žaliųjų atliekų surinkimą ir tvarkymą arba tokių atliekų tvarkymą susidarymo vietoje | 1) Vykdant projektą „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ (projekto Nr. VP-3.2-AM-01-V-02-010) Ukmergės rajono ir miesto individualių namų valdų savininkams ir sodo bendrijų nariams yra išdalinta 4960 vnt. kompostavimo dėžių.2) 2019 m. rugsėjo - lapkričio mėn. buvo organizuotas žaliųjų atliekų surinkimas apvažiavimo būdu iš individualių valdų, esančių Ukmergės m. Per šį laikotarpį išvežta apie 1500 t žaliųjų atliekų.3) Gyventojai bei sodų bendrijų nariai žaliąsias atliekas nemokamai gali priduoti į šias žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės:- Sargelių k. 14, Pabaisko sen., Ukmergės r. Čia atliekos gali būti atvežamos poliso dienomis bei po aikštelės darbo valandų;- Serbentų g. 2A, Ukmergės m. |
| 2.3.3. įrengti mechaninio biologinio arba mechaninio apdorojimo įrenginius, kuriuose būtų atskiriamos ir apdorojamos arba perduodamos toliau apdoroti biologiškai skaidžios atliekos | Vykdant projektą „Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ (projekto Nr. VP-3.2-AM-01-V-02-010) pastatyti mechaninio biologinio apdorojimo įrenginiai (toliau – MBA) Jočionių g., Vilniuje. Visos atliekos, surinktos iš mišrių komunalinių atliekų konteinerių, yra gabenamos į MBA. |
| 2.3.5. organizuoti maisto/virtuvės atliekų rūšiuojamąjį surinkimą ir (ar) individualų kompostavimą, įrengti pakankamus pajėgumus šioms maisto/virtuvės atliekoms apdoroti | Siekiant užtikrinti namų ūkiuose susidarančių maisto/virtuvės atliekų tvarkymą, namų ūkiams yra išdalintos kompostavimo dėžės. Įdiegti rūšiuojamąjį surinkimą ir vykdyti maisto /virtuvės atliekų rūšiavimą ekonomiškai nenaudinga, nes rajone yra 36906 gyventojų (iš jų mieste - 21933). |
| 2.4.plėtoti rūšiuojamojo atliekų surinkimo sistemas | 2.4.1. pastatyti nustatytais atstumais reikiamą kiekį antrinių žaliavų surinkimo konteinerių arba taikyti kitas antrinių žaliavų surinkimo priemones | Antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelės daugiabučių namų rajonuose išdėstytos taip, kad atitiktų Valstybiniame atliekų tvarkymo plane keliamus reikalavimus – po vieną antrinių žaliavų surinkimo aikštelę ne mažiau 800 gyventojų. Daugiabučių namų kvartaluose Ukmergės m. 60 aikštelių pastatyti konteineriai antrinėms žaliavos surinkti, 11 kaimiškųjų seniūnijų antrinių žaliavų konteineriai stovi 50 aikštelėse.Ukmergės miesto namų ūkiams bei kelių priemiestinių seniūnijų kaimų namų ūkiams išdalinta 3612 vnt. komplektų pakuočių atliekų surinkimo konteinerių.Kaimiškų seniūnijų individualių valdų gyventojams dalinami maišai (2 tipų: stiklo ir kitai pakuotei) rūšiuojamajam srautui surinkti arba gyventojai naudojasi pastatytais antrinių žaliavų surinkimo konteineriais.Savivaldybės teritorijoje 9255 surinkimo vietos.Vykdant projekto II etapą pagal priemonę Nr. 05.2.1-APVA-R-008 ,,Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ 2019 m. įvykdytas antžeminių komunalinių atliekų konteinerių aikštelių projektavimo ir įrengimo darbų viešasis pirkimas. 2019 m. liepos 18 d. pasirašyta antžeminių komunalinių atliekų konteinerių aikštelių projektavimo ir įrengimo darbų sutartis Nr. 20-540, kurios vertė 118991,40 Eur. 2020 m. planuojama įrengti 24 naujas ir rekonstruoti 21 seną aikštelę. |
| 2.4.2. didinti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių skaičių arba taikyti kitas atliekų surinkimo priemones (pavyzdžiui apvažiuojant) | Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje įrengta viena didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė Gerseniškių g. 5, Ukmergėje. Taip pat atliekos, paliktos konteinerinėse aikštelėse arba šalia jų, yra surenkamos sutartyje su paslaugos teikėju numatytu dažniu. Paslaugos teikėjas 2 kartus per metus organizuoja didelių gabaritų atliekų apvažiavimo būdu iš Ukmergės rajono savivaldybės atliekų turėtojų surinkimą. |
| 2.4.3. regioniniuose ir savivaldybių atliekų tvarkymo planuose numatyti ir taikyti buityje susidarančių pavojingų ir tekstilės atliekų surinkimo priemones, taip pat ir surinkimą apvažiuojant | 2015 m. kovo 26 d. Ukmergės rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr. 7-99 patvirtino Ukmergės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo 2014-2020 m. planą. Ukmergės rajono savivaldybės atliekų tvarkymo plano įgyvendinimo 2014-2020 m. priemonėse yra numatyti tokie punktai: 1) ,, 2.3.1. Organizuoti atskirą buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimą apvažiavimo būdu (ne rečiau kaip 2 kartus per metus)“; 2) ,,3.3.2. Užtikrinti atskirą buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimą didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse“; ,,2.2.3. Organizuoti atskirą perdirbimui tinkamų atliekų (didelių gabaritų atliekų, buityje susidarančių statybos ir griovimo atliekų, antrinių žaliavų, tekstilės ir kt. atliekų) surinkimą DGASA“. Didelių gabaritų surinkimo aikštelėse pastatyti konteineriai šių atliekų surinkimui.Pavojingos atliekos iš fizinių ir juridinių asmenų surenkamos du kartus metuose apvažiuojant atliekų turėtojus. Fiziniai asmenys pavojingas atliekas turi galimybę pristatyti ir nemokamai priduoti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje Gerseniškių g. 5, Ukmergės m. Savivaldybės teritorijoje yra pastatyti specialūs konteineriai/ dėžės tam tikrų pavojingų atliekų surinkimui. |
| 3.1. Užtikrinti, kad visiems atliekų turėtojams būtų sudarytos sąlygos naudotis viešąja komunalinių atliekų tvarkymo paslauga | 3.1.1 teikti visiems atliekų turėtojams viešąją komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą, atitinkančią minimalius kokybės reikalavimus, kuriuos nustato Aplinkos ministerija | Savivaldybės teritorijoje viešoji komunalinių atliekų tvarkymo paslauga teikiama 100 proc. |
| 6.1. didinti visuomenės sąmoningumą atliekų tvarkymo srityje | 6.1.2. šviesti ir informuoti visuomenę regioniniu lygiu: pristatyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą (akcentuoti kaip visumą), esamą surinkimo ir tvarkymo infrastruktūrą, pasirinktą apmokestinimą, gyventojų teises ir pareigas, galimybes rūšiuoti atliekas | Vilniaus regiono gyventojų  informavimas atliekų tvarkymo klausimais 2019 m vykdytas pagal (05.2.1-APVA-R-008 priemonę „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektas „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“). Informavimas vyksta pasitelkiant radiją, spaudą, internetą, televiziją, išnaudojant visuomeninio transporto galimybes bei šiai informavimo kampanijai skirtų renginių metu. 2019 m. įgyvendintos šios viešinimo priemonės:Vykdomos viešinimo kampanijos vizitinė kortelė - Atliekų kultūra. Sukurta ir transliuota 20 laidų televizijoje.**Informavimas** **spaudoje** :1)Nacionalinėje spaudoje „Lietuvos rytas“ 8 straipsniai;2)Regioninėje spaudoje (Švenčionių kraštas, Galvė, Ukmergės žinios, Gimtoji žemė, Elektrėnų kronika, Širvintų kraštas, Vesti šalči (lietuvių, rusų ir lenkų kalbomis)) – 63 straipsniai.**Informavimas** **radijuje**:LRT radijuje – 49 laidos ( iš laidų ciklo „mano rūšiavimo istorija“)Radijo klipai – 2.**Informavimas** **viešajame transporte** – sukurti ir transliuoti 2 vaizdo klipai: 1) apie dalijimosi daiktais stoteles DĖK‘UI,2) apie saikingą maisto vartojimą.**Renginiai –**  15 renginių (skveruose, parkuose, švietimo įstaigose (mokyklose, licėjuose, gimnazijose).**Integruotas** **informavimas internete**:Viešinimo kampanijos Internete. Skiltyje Atliekų kultūra, parengta ir publikuota 69 publikacijos. Skiltis - Atliekų kultūra <https://www.delfi.lt/projektai/atlieku-kultura/>.Viešinimo kampanija socialiniuose tinkluose Facebook, Instagram, Youtube.Facebook<https://www.facebook.com/atliekukultura/> Patalpintų įrašų skaičius – 223 vnt.Instagram<https://www.instagram.com/atlieku_kultura/> Patalpintų įrašų skaičius – 84 vnt.Yotube profilis:<https://www.youtube.com/channel/UCYJvl91v6Pr5nkp2qqv8nTw> , Patalpintų įrašų skaičius – 62 vnt. |
| 6.1.3. bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis, rengti ir įgyvendinti bendrus švietimo ir informavimo atliekų prevencijos ir atliekų tvarkymo klausimais projektus | Pagal pasirašytas Bendradarbiavimo sutartis su Gamintojų ir importuotojų organizacijomis 2019 m. savivaldybė vykdė šias priemones:1)Organizuota nacionalinė ,,Žalioji olimpiada“;2)Ukmergės Kultūros Centro kino salė, festivalis „Nepatogus kinas“. Rodytas filmas „Žemė“. Po seanso VšĮ ,,Žaliasis taškas“ ekspertų pristatymas apie atsakingą rūšiavimą;3)Ukmergės „Šilo“ progimnazijoje, Kalėdinės eko-dirbtuvės ir paskaita;4)Mokykloms išdalinta 50 vnt. knygų („Žalioji knyga“ ir „Žaidimų istorijos“);5)Mokykloms išdalinti lankstinukai(150 vnt.), skatinantys įpročių keitimą;6) Vaikų lopšeliuose darželiuose ,,Eglutė“ ir ,,Nykštukas“ paskaitėlės apie atliekų rūšiavimąGamintojų ir importuotojų asociacija, VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“, UAB ,,Atliekų tvarkymo centras“ kartu su Ukmergės rajono savivaldybe 2019 m. organizavo aplinkosaugos projektą „Mes rūšiuojam. Vasara“. Šiuo projektu siekiama sumažinti aplinkos taršą elektronikos, nenaudojamos buitinės technikos, nešiojamų baterijų atliekomis. |
| 6.2. tobulinti valstybės ir savivaldybės institucijų darbuotojų kompetenciją atliekų tvarkymo klausimais | 6.2.1. dalyvauti tarptautiniuose renginiuose ir konferencijose, seminaruose, darbiniuose susitikimuose; organizuoti bendrus renginius su savivaldybių, atliekų surinkėjų ir tvarkytojų asociacijomis, skleisti gerąją bendradarbiavimo patirtį Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje | Dalyvauta XVI Konferencijoje - Diskusijų forume “ATLIEKŲ TVARKYMAS 2019“ |