**INFORMACIJA APIE VALSTYBINIO ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2014–2020 M.**

**PRIEMONIŲ VYKDYMĄ 2019 METAIS**

**KAIŠIADORIŲ RAJONO SAV.**

| **Priemonės Nr.** | **Priemonės pavadinimas** | **Įvykdymo terminas** | **Priemonės vykdymo aprašymas** |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.3.1. | Gyventojams ar kitiems asmenims, kurių atliekų tvarkymą organizuoja savivaldybės, užtikrinti žaliųjų atliekų surinkimą ir tvarkymą arba tokių atliekų tvarkymą susidarymo vietoje. | 2015 m. | Iki 2019 m. prie 26 didesnių kapinių įrengtos aikštelės, kartu su mišrių atliekų konteineriais papildomai sukomplektuoti 92 vnt. 1,1 m³ talpos konteinerių, skirtų žaliosioms atliekoms rinkti ir rūšiuoti, ir 26 antrinių žaliavų/pakuočių komplektai. Fiziniams asmenims nemokamai, o juridiniams už papildomą mokestį sudarytos sąlygos žaliąsias ir/ar kitokias bioskaidžias atliekas atvežti į dumblo kompostavimo aikštelę kompostavimui. Per 2019 metus į Kaišiadorių mieste esančią dumblo kompostavimo aikštelę kompostuoti buvo priimta biologiškai skaidžių atliekų:- iš seniūnijų kapinių žaliųjų atliekų – 261,668 tonos; - iš pavienių gyventojų – 50,458 tonos (medžių lapai, žolė): iš jų 28,552 t šakų; 28,750 t šiaudų; - iš juridinių asmenų – 96,844 tonos lapų ir 2,310 t šakų;- dumblo kompostavimo aikštelėje 2019 m. sukompostuota 163,382 tonos (sausoji masė) nuotekų dumblo. |
| 2.3.3. | Įrengti mechaninio biologinio arba mechaninio apdorojimo įrenginius, kuriuose būtų atskiriamos ir apdorojamos arba perduodamos toliau apdoroti biologiškai skaidžios atliekos | 2015 m. | Įvykdyta per regioninę atliekų tvarkymo sistemą – įrengta Kauno RATC MBA. |
| 2.3.5. | Organizuoti maisto/virtuvės atliekų rūšiuojamąjį surinkimą ir (ar) individualų kompostavimą, įrengti pakankamus pajėgumus šioms maisto/virtuvės atliekoms apdoroti. | 2018 m. | Reikalavimas įvykdytas iš dalies dėl objektyvių priežasčių: biologiškai skaidžioms atliekoms (tarp jų ir žaliosioms ir maisto/virtuvės atliekoms) atskirai surinkti savivaldybė gyventojams išdalino individualius konteinerius: 2014–2016 m. – 2750 vnt.; 2018–2019 m. – 4000 vnt. 900 litrų talpos. Maisto/virtuvės atliekos atskirai nerinktos, kadangi, atlikus studiją, nustatyta, kad šių atliekų surinkimas ir tvarkymas yra ekonomiškai nuostolingas, nes susidarantis atliekų kiekis nepakankamas, o surinkimas brangus, dėl to gyventojams ženkliai padidėtų įmokos dydis. Juridiniai asmenys tokias atliekas tvarko patys arba privalo perduoti kitiems tvarkytojams. |
| 2.3.6. | Teikti finansinę paramą bandomiesiems biologiškai skaidžių atliekų rūšiuojamojo surinkimo (ir tvarkymo) projektams, apimantiems visuomenės švietimą ir gerosios praktikos sklaidą | 2015–2016 m. | Negautas kvietimas dalyvauti tokiose projektuose. |
| 2.4.1. | Pastatyti nustatytais atstumais reikiamą kiekį antrinių žaliavų surinkimo konteinerių arba taikyti kitas antrinių žaliavų surinkimo priemones | 2014–2017 m. | AŽK aikštelių – 119, viena AŽK aikštelė aptarnauja 245 gyventojus. 2019 m. užtikrinta, kad visų miestų gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose vidutinis atstumas iki antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių yra apie 100 metrų. |
| 2.4.2. | Didinti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių skaičių arba taikyti kitas atliekų surinkimo priemones | 2014–2020 m. | 2019 m. buvo įrengta viena stambiųjų atliekų surinkimo aikštelė Kaišiadorių mieste ir 2019 m. pradėta rengti dokumentacija statyti vieną DGASA Rumšiškių seniūnijoje (prie Rumšiškių mstl.). Didžiosios atliekos nuo 2016 metų papildomai surenkamos iš gyventojų apvažiavimo būdu 4 kartus per metus seniūnijose, o Kaišiadorių mieste – 2 kartus per mėnesį. |
| 2.4.3. | Regioniniuose ir savivaldybių atliekų tvarkymo planuose numatyti ir taikyti buityje susidarančių pavojingųjų ir tekstilės atliekų surinkimo priemones, taip pat ir surinkimą apvažiuojant | 2014–2020 m. | Reikalavimas įvykdytas – pagal paslaugos teikimo sutartį paslaugos teikėjas šias atliekas surenka apvažiavimo būdu 4 kartus per metus gyvenvietėse ir 2 kartus per mėnesį mieste. Buityje susidarančias atliekas gyventojai turi galimybę nemokamai atiduoti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje. |
| 3.1.1. | Visiems atliekų turėtojams teikti viešąją komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą, atitinkančią minimalius kokybės reikalavimus, kuriuos nustato Aplinkos ministerija | 2014–2020 m. | Teikiama paslauga ne mažiau kaip 95 proc. gyventojas ir juridiniams asmenims. |
| 6.1.2. | Šviesti ir informuoti visuomenę regioniniu lygiu: pristatyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, esamą surinkimo ir tvarkymo infrastruktūrą, pasirinktą apmokestinimą, gyventojų teises ir pareigas, galimybes rūšiuoti atliekas | 2014–2020 m. | Visa informacija, susijusi su atliekų tvarkymu, talpinama SĮ "Kaišiadorių paslaugos" ir savivaldybės internetiniuose puslapiuose, platinamos gyventojams internetinės skrajutės, klijuojami ant konteinerių informaciniai lipdukai. |
| 6.1.3. | Bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis, rengti ir įgyvendinti bendrus visuomenės švietimo ir informavimo atliekų prevencijos ir atliekų tvarkymo klausimais projektus | 2014–2020 m. | Dalyvaujama pagal poreikį, pvz. kasmet organizuojama akcija "DAROM". |
| 6.2.1. | Dalyvauti tarptautiniuose renginiuose ir konferencijose, seminaruose, darbiniuose susitikimuose; organizuoti susitikimus su kitų valstybių institucijomis, organizuoti bendrus renginius su savivaldybių, atliekų surinkėjų ir tvarkytojų asociacijomis, skleisti gerąją bendradarbiavimo patirtį Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje | 2014–2020 metai | Dalyvaujama pagal kvietimus. |