**INFORMACIJA APIE VALSTYBINIO ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2014–2020 M.**

**PRIEMONIŲ VYKDYMĄ 2019 METAIS**

**VILKAVIŠKIO RAJONO SAV.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Uždaviniai** | **Priemonės pavadinimas** | **Atsakingi vykdytojai** | **Informacija apie priemonių vykdymą** |
| 2.3. sukurti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo pajėgumus | 2.3.1 gyventojams ar kitiems asmenims (pavyzdžiui, gėlių parduotuvėms, kapinėms ir kita), kurių atliekų tvarkymą organizuoja savivaldybės, užtikrinti žaliųjų atliekų surinkimą ir tvarkymą arba tokių atliekų tvarkymą susidarymo vietoje | savivaldybės | Nuo 2012 m. Vilkaviškio rajone veikia 1 žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė, į kurią žaliąsias atliekas gyventojai gali pristatyti nemokamai.  2019 m. papildomai išdalinta 1 000 kompostavimo dėžių. Žaliosios atliekos surenkamos ir Vilkaviškio didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje. Nuo 2019 metų gruodžio 5 d. pradėjo veikti nauja Kybartų didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė, kurioje bus priimamos žaliosios atliekos. |
| 2.3.3 įrengti mechaninio biologinio arba mechaninio apdorojimo įrenginius, kuriuose būtų atskiriamos ir apdorojamos arba perduodamos toliau apdoroti biologiškai skaidžios atliekos | savivaldybės | Nuo 2016 m. balandžio 11 d. prie Marijampolės regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno pradėjo veikti 65 000 t/m pajėgumo mechaniniai komunalinių atliekų rūšiavimo įrenginiai (MBA), iš jų 23 400 t/m pajėgumo biologinio apdorojimo įrenginiai bioskaidžioms atliekoms tvarkyti. 2016 metais MBA įrenginiuose buvo priimta 30 642,15 t mišrių komunalinių atliekų.  2019 metais MBA įrenginiuose buvo priimta 39 781,2 t mišrių komunalinių atliekų. |
| 2.3.5. organizuoti maisto / virtuvės atliekų rūšiuojamąjį surinkimą ir (ar) individualų kompostavimą, įrengti pakankamus pajėgumus šioms maisto / virtuvės atliekoms apdoroti | savivaldybės | Vadovaujantis 1999 m. liepos 14 d. Aplinkos ministro įsakymo Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ 61 p., savivaldybės privalo užtikrinti namų ūkiuose susidarančių maisto ir virtuvės atliekų rūšiavimą susidarymo vietoje ir įdiegti rūšiuojamąjį surinkimą miestuose, kuriuose yra daugiau nei 50 000 gyventojų. Marijampolės apskrities savivaldybės nepatenka į šį reikalavimą.  2018 m. rugpjūčio 29 d. Marijampolės regiono plėtros sprendimu Nr. 51/8S-28, atsisakyta sukurti atskiro maisto atliekų surinkimo sistemą. |
| 2.3.6 teikti finansinę paramą bandomiesiems biologiškai skaidžių atliekų rūšiuojamojo surinkimo (ir tvarkymo) projektams, apimantiems visuomenės švietimą ir gerosios praktikos sklaidą | Aplinkos ministerija, savivaldybės | Finansinė parama bandomiesiems biologiškai skaidžių atliekų rūšiuojamojo surinkimo (ir tvarkymo) projektams, apimantiems visuomenės švietimą ir gerosios praktikos sklaidą, iš Aplinkos ministerijos nebuvo gauta, bandomieji projektai bendradarbiaujant su Vilkaviškio rajono savivaldybe bei Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centru nebuvo vykdyti. |
| 2.4. plėtoti rūšiuojamojo atliekų surinkimo sistemas | 2.4.1. pastatyti nustatytais atstumais reikiamą kiekį antrinių žaliavų surinkimo konteinerių arba taikyti kitas antrinių žaliavų surinkimo priemones | savivaldybės | 2019 m. pagal 2014–2020 m. metų ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonę „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ pasirašyta rangos darbų sutartis dėl Konteinerių aikštelių įrengimo Vilkaviškio rajono savivaldybėje. Vykdomi projektavimo darbai. Numatyta įrengti / atnaujinti 163 konteinerių aikšteles Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje. Visose aikštelėse bus pastatyti nauji antrinių žaliavų rūšiavimui skirti konteineriai.  2019 metais nupirkti 1911 rūšiavimo konteineriai į Marijampolės regiono konteinerių aikšteles:  stiklo atliekoms – 453 vnt.;   1. plastiko / metalo atliekoms – 483 vnt.;   popieriaus / kartono atliekoms – 459 vnt.;  žaliosioms atliekoms – 447 vnt.;  5. tekstilės atliekoms – 69 vnt. |
| 2.4.2. didinti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių skaičių arba taikyti kitas atliekų surinkimo priemones (pavyzdžiui, apvažiuojant) | savivaldybės | Marijampolės regione veikia 5 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės: po vieną Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šakių rajono, Vilkaviškio rajono bei Marijampolės savivaldybėje. Vadovaujantis Minimaliais komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimais, savivaldybės užtikrina didelių gabaritų atliekų, įskaitant pavojingas atliekas, surinkimą apvažiuojant ne mažiau kaip 2 kartus per metus. Atliekos surenkamos apvažiavimo būdu pagal iš anksto suderintą grafiką. Kiekvienais metais gyventojams yra teikiama informacija apie pavojingų atliekų tvarkymą interneto svetainėje ir išsiunčiamuose mokėjimo pranešimuose, Savivaldybės ir UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro interneto svetainėse.  2019 m. rekonstruota Vilkaviškio ir atidaryta nauja didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė Kybartų mieste. Aikštelėse pradėta gyventojams nereikalingų, bet tinkamų naudoti, daiktų surinkimo antriniam panaudojimui veikla. Viso rajone šiuo metu veikia 2 tokios aikštelės, taip pat gyventojai, kuriems patogiau, gali naudotis aplinkinių rajonų Šakių ir Marijampolės aikštelėmis. |
| 2.4.3. regioniniuose ir savivaldybių atliekų tvarkymo planuose numatyti ir taikyti buityje susidarančių pavojingųjų ir tekstilės atliekų surinkimo priemones, taip pat ir surinkimą apvažiuojant | savivaldybės | Vadovaujantis Minimaliais komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos kokybės reikalavimais, savivaldybės užtikrina pavojingų atliekų surinkimą apvažiuojant ne mažiau kaip 2 kartus per metus. Nuolat pagal poreikį derinamas atliekų surinkimas apvažiavimo būdu. Gyventojai pavojingas atliekas gali pristatyti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. Tekstilės atliekas gali pristatyti į Marijampolės regioninį nepavojingų atliekų sąvartyną.  2019 m. pradėtas vykdyti tekstilei skirtų konteinerių pirkimas į naujai planuojamas rekonstruoti konteinerių aikšteles: 1 vnt. – 1,1 m3 ir 12 vnt. – 1,5 m3 .  2019 m. nupirkti 1,1 m3 konteineriai tekstilės atliekoms surinkti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. |
| 3.1. užtikrinti, kad visiems atliekų turėtojams būtų sudarytos sąlygos naudotis viešąja komunalinių atliekų tvarkymo paslauga | 3.1.1. visiems atliekų turėtojams teikti viešąją komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą, atitinkančią minimalius kokybės reikalavimus, kuriuos nustato Aplinkos ministerija | savivaldybės | Nuo 2016 metų Marijampolės regione komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos teikimą administruoja UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras. Sistemos administratorius sukūręs ir administruoja atliekų turėtojų registrą. Visiems Marijampolės regione registruotiems atliekų turėtojams teikiama viešoji atliekų tvarkymo paslauga ir jiems sudaryta galimybė rūšiuoti atliekas ir jas šalinti:   * mišrias komunalines atliekas; * pakuotes ir antrines žaliavas; * buityje susidarančių didelių gabaritų komunalines atliekas; * biologiškai skaidžias atliekas.   Nuo 2017 m. sausio 1 d., pasikeitus minėtų savivaldybių teisėms aktams, reglamentuojantiems atliekų tvarkymą, buvo panaikintos savivaldybių vietinės rinkliavos už atliekų tvarkymą ir su visais atliekų turėtojais regioninės atliekų tvarkymo sistemos administratorius UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centras sudarė komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo sutartis. 2019 metais buvo tikslinamas Marijampolės apskrities atliekų turėtojų registras. Su visais atliekų turėtojais sudarytos standartinės arba pagal individualiai aptartas sąlygas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo sutartys. Sudaryta ir galioja 68 580 vnt. sutarčių ir visiems šių sutarčių atliekų turėtojams teikiama komunalinių atliekų tvarkymo paslauga, atitinkanti minimalius kokybės reikalavimus. |
| 5.1. tobulinti atliekų tvarkymo valstybinį reglamentavimą ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą gamybos ir kitos ūkinės veiklos atliekų tvarkymo srityje | 5.1.3. parengti Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo, susijusio su valstybiniu atliekų tvarkymo reglamentavimu, projektą – peržiūrėti institucijų funkcijas ir numatyti atsakomybę už neatlikimą | Aplinkos ministerija, Ūkio ministerija, Žemės ūkio ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Energetikos ministerija, Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, savivaldybės | Teikiamų teisės aktų projektų derinimas vykdomas reguliariai. |
| 6.1. didinti visuomenės sąmoningumą atliekų tvarkymo srityje | 6.1.2. šviesti ir informuoti visuomenę regioniniu lygiu: pristatyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą (akcentuoti kaip visumą), esamą surinkimo ir tvarkymo infrastruktūrą, pasirinktą apmokestinimą, gyventojų teises ir pareigas, galimybes rūšiuoti atliekas | regioniniai atliekų tvarkymo centrai, savivaldybės | 2019 metų viešinimo ir prevencinės veiklos ataskaita, priedas Nr. 1. |
| 6.1.3. bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis, rengti ir įgyvendinti bendrus visuomenės švietimo ir informavimo atliekų prevencijos ir atliekų tvarkymo klausimais projektus | Aplinkos ministerija, nevyriausybinės aplinkosaugos organizacijos, savivaldybės | 2019 metų viešinimo ir prevencinės veiklos ataskaita, priedas Nr. 1. |
| 6.2. tobulinti valstybės ir savivaldybės institucijų darbuotojų kompetenciją atliekų tvarkymo klausimais | 6.2.1. dalyvauti tarptautiniuose renginiuose ir konferencijose, seminaruose, darbiniuose susitikimuose; organizuoti susitikimus su kitų valstybių institucijomis, organizuoti bendrus renginius su savivaldybių, atliekų surinkėjų ir tvarkytojų asociacijomis, skleisti gerąją bendradarbiavimo patirtį Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje | Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra, savivaldybės | 2019 metų viešinimo ir prevencinės veiklos ataskaita, priedas Nr. 1. |