**INFORMACIJA APIE VALSTYBINIO ATLIEKŲ TVARKYMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2014-2020 METŲ PRIEMONIŲ VYKDYMĄ 2018 METAIS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Uždaviniai** | **Priemonės pavadinimas** | **Atsakingi vykdytojai** | **Informacija apie priemonių vykdymą** |
| 1 | 2.3. sukurti komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymo pajėgumus | 2.3.5. organizuoti maisto / virtuvės atliekų rūšiuojamąjį surinkimą ir (ar) individualų kompostavimą, įrengti pakankamus pajėgumus šioms maisto / virtuvės atliekoms apdoroti  | savivaldybės  | Vadovaujantis 1999 m. liepos 14 d. Aplinkos ministro įsakymo Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ 61 p., savivaldybės privalo užtikrinti namų ūkiuose susidarančių maisto ir virtuvės atliekų rūšiavimą susidarymo vietoje ir įdiegti rūšiuojamąjį surinkimą miestuose, kuriuose yra daugiau nei 50 000 gyventojų. Marijampolės apskrities savivaldybės nepatenka į šį reikalavimą.2018 m. rugpjūčio 29 d. Marijampolės regiono plėtros sprendimu Nr.51/8S-28, atsisakyta sukurti atskiro maisto atliekų surinkimo sistemą. |
| 2 | 2.4. plėtoti rūšiuojamojo atliekų surinkimo sistemas | 2.4.2. didinti didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių skaičių arba taikyti kitas atliekų surinkimo priemones (pavyzdžiui, apvažiuojant) | savivaldybės | Pagal 2014-2020 m. metų ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonę „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ įgyvendinamas projektas „Marijampolės regiono komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra“:Įgyvendinama 2017 m. rugsėjo 14 d. pasirašyta rangos darbų sutartis Nr. 2017/4-46 „Marijampolės regiono didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių statyba ir rekonstravimas“. Sutartis pratęsta iki 2019-05-31. Sutarties apimtis: rekonstruoti 6 ir įrengti 3 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles Marijampolės regione. Per 2018 m. rekonstruotos penkios ir baigiama įrengti viena nauja didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė.2018-12-12 pasirašyta prekių sutartis Nr. 2018/4-181 „Kompostavimo dėžių individualioms valdoms pirkimas“. Marijampolės regiono savivaldybėms perkama 4450 vnt. kompostavimo dėžių. Sutarties terminas – 2019-03-12.2018-10-12 pasirašyta rangos darbų sutartis Nr. 2018/4-152 „Konteinerių aikštelių įrengimas Šakių rajono savivaldybėje“. Vykdomi projektavimo darbai. Numatyta įrengti 120 vnt. konteinerių aikštelių Šakių rajono savivaldybės teritorijoje. Sutarties trukmė 16 mėnesių. Galimas sutarties pratęsimas 2 mėnesiams.Paskelbtas tarptautinis pirkimas „Didelių gabaritų ir komunalinių atliekų surinkimo konteinerių pirkimas“. Perkama 56 vnt. konteinerių didelių gabaritų atliekoms į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles ir 2029 vnt. 1,1 m3 rūšiavimo konteinerių į didelių gabaritų ir konteinerines aikšteles. Numatyta sutartį baigti įgyvendinti 2019 m.2018-12-18 pasirašyta sutartis Nr. 2018/4-185 „Visuomenės informavimo atliekų prevencijos ir tvarkymo klausimais paslaugų teikimo sutartis“. Sutarties trukmė 12 mėn. Projekto „Marijampolės regiono komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra” viešinimo plane nurodyto siekiamo projekto viešinimo veiklų rezultato pasiekimas. |
| 2.4.3. regioniniuose ir savivaldybių atliekų tvarkymo planuose numatyti ir taikyti buityje susidarančių pavojingųjų ir tekstilės atliekų surinkimo priemones, taip pat ir surinkimą apvažiuojant | savivaldybės | Paskelbtas tarptautinis pirkimas „Didelių gabaritų ir komunalinių atliekų surinkimo konteinerių pirkimas“. Bus nupirkta: 36 vnt. 1,1 m3 konteinerių tekstilės atliekoms į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles;69 vnt. 1,1 m3 konteinerių tekstilės atliekoms į konteinerines aikšteles;6 vnt. 2,5 m3 konteinerių tekstilės atliekoms į konteinerines aikšteles Marijampolės savivaldybėje;16 vnt. 1,5 m3 konteinerių tekstilės atliekoms į konteinerines aikšteles Vilkaviškio r. ir Kalvarijos savivaldybėse. Bus sukurti/pagerinti atskiro komunalinių atliekų surinkimo pajėgumai – 205,58 tonų/metus.Nuolat pagal poreikį derinamas atliekų surinkimas apvažiavimo būdu. |
| 3 | 3.1. užtikrinti, kad visiems atliekų turėtojams būtų sudarytos sąlygos naudotis viešąja komunalinių atliekų tvarkymo paslauga  | 3.1.1. visiems atliekų turėtojams teikti viešąją komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą, atitinkančią minimalius kokybės reikalavimus, kuriuos nustato Aplinkos ministerija | savivaldybės | Toliau buvo tikslinamas Marijampolės apskrities atliekų turėtojų registras. Su visais atliekų turėtojais sudarytos standartinės arba pagal individualiai aptartas sąlygas komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų teikimo sutartys. Sudaryta ir galioja 68200 vnt. sutarčių ir visiems šių sutarčių atliekų turėtojams teikiama komunalinių atliekų tvarkymo paslauga, atitinkanti minimalius kokybės reikalavimus. |
| 4 | 6.1. didinti visuomenės sąmoningumą atliekų tvarkymo srityje | 6.1.2. šviesti ir informuoti visuomenę regioniniu lygiu: pristatyti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą (akcentuoti kaip visumą), esamą surinkimo ir tvarkymo infrastruktūrą, pasirinktą apmokestinimą, gyventojų teises ir pareigas, galimybes rūšiuoti atliekas | regioniniai atliekų tvarkymo centrai, savivaldybės | Viešinimo ir prevencinės veiklos ataskaita pridedama, priedas Nr. 1 |
| 6.1.3. bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis, rengti ir įgyvendinti bendrus visuomenės švietimo ir informavimo atliekų prevencijos ir atliekų tvarkymo klausimais projektus. | Aplinkos ministerija, nevyriausybinės aplinkosaugos organizacijos, savivaldybės | Viešinimo ir prevencinės veiklos ataskaita pridedama, priedas Nr. 1 |
| 5 | 6.2. tobulinti valstybės ir savivaldybės institucijų darbuotojų kompetenciją atliekų tvarkymo klausimais | 6.2.1. dalyvauti tarptautiniuose renginiuose ir konferencijose, seminaruose, darbiniuose susitikimuose; organizuoti susitikimus su kitų valstybių institucijomis, organizuoti bendrus renginius su savivaldybių, atliekų surinkėjų ir tvarkytojų asociacijomis, skleisti gerąją bendradarbiavimo patirtį Aplinkos apsaugos agentūros interneto svetainėje | Aplinkos ministerija, Aplinkos apsaugos agentūra, savivaldybės |  2018 m. balandžio mėn. 3 d. bei rugsėjo mėn. 4 d. vykusiuose darbiniuose seniūnų bei atsakingų už atliekų tvarkymą rajone savivaldybės darbuotojų susitikimuose su UAB MAATC, atliekų vežėjų: UAB „Ekonovus“, UAB „Ecoservice“ atstovais buvo aptarti įvairūs teikiamų atliekų tvarkymo paslaugų kokybės pagerinimo klausimai: aplinkos apie ištuštinamus konteinerius sutvarkymas, individualių konteinerių išdalinimas maksimaliai atsisakant bendro naudojimo konteinerių, atliekų išvežimo grafikų koregavimas, žaliųjų atliekų prie kapinių rūšiavimas ir tvarkymas, didžiųjų atliekų išvežimas ir kit. 2018 m. lapkričio 21 d. savivaldybės administracijos Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Asta Cikanienė dalyvavo Marijampolėje VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ organizuotame dalykiniame forume „Pakuočių tvarkymas. Kas naujo?“. Susipažinta su pakuočių atliekų tvarkymo situacija pasaulyje ir Lietuvoje; aptarti įkainiai ir artimiausi įmonės planai.2018 m. lapkričio 26 d. savivaldybėje lankėsi Ukrainos savivaldos atstovų delegacija. Be kitų objektų svečiai apsilankė žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje Lukšių sen. Plėgų k. bei stambiagabaričių atliekų surinkimo aikštelėje Šakiuose, susipažino su atliekų rūšiavimo bei apmokėjimo už atliekų tvarkymą patirtimi rajono savivaldybėje ir Lietuvoje, papasakojo kiek Ukrainoje pasiekta tvarkant ir rūšiuojant atliekas.2018 m.spalio 6 d. tarp Sakartvelo Dušeti ir Šakių rajono savivaldybių buvo pasirašytas bendradarbiavimo ketinimų protokolas. Savivaldybės sutarė bendradarbiauti ir dalintis patirtimi kultūros, verslo, švietimo, sveikatos apsaugos, ekologijos (t. sk. atliekų tvarkymo) ir kitose srityse. |